# HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

HR Analytics AI — Text-to-SQL Agent

| Mã học phần | 252BIM500601 |
| --- | --- |
| Đề tài | Ứng dụng AI trong phân tích rủi ro nghỉ việc nhân sự và hỗ trợ ra quyết định |
| Hướng dẫn viên | TS. Trịnh Quang Việt |
| Thời gian thực hiện | 11/02/2026 - 16/02/2026 |
| Team size | 5 người (Khải, Hân, Ninh, Gia, Uyên) |
| Ngày phát hành | 11/02/2026 |

# MỤC LỤC

1. Tổng quan dự án và kiến trúc hệ thống

2. Link demo public và cách triển khai

3. Hướng dẫn cài đặt và chạy dự án

4. Bảng PCCV (Project Completion Control Version)

5. Phân công chi tiết theo từng thành viên

5.1. Khải (K234060700) - Infrastructure & Connectivity

5.2. Hân (K234060691) - Semantic Layer & Vector Store

5.3. Ninh (K234060716) - Agentic Layer & Knowledge

5.4. Gia (K234060689) - Business Insights Analytics

5.5. Uyên (K234060737) - MLOps & Architecture

6. Through-back chung (Q&A Showcase)

7. Hướng dẫn cấu hình 5 nghiệp vụ HR trên UI

8. Hướng dẫn test demo performance

9. Yêu cầu đầu ra (Deliverables)

10. Timeline, Checklist & Submission

# 1. Tổng quan dự án và kiến trúc hệ thống

## 1.1. Mục tiêu cốt lõi

Chuyển đổi HR từ thụ động → chủ động:

Sử dụng AI để phân tích rủi ro nghỉ việc và hỗ trợ HR Director ra quyết định chiến lược

Dân chủ hóa dữ liệu: Mọi nhân viên HR có thể tự hỏi câu hỏi bằng tiếng Việt tự nhiên (Text-to-SQL)

Bảo mật: Chỉ gửi Metadata cho LLM (Gemini), không gửi Raw Data của nhân viên

## 1.2. Kiến trúc 4 Layer

| Data Layer | SQL Server 2019 + Views: init-db.sql, create_actionable_views.sql |
| --- | --- |
| Analytics Layer | ML Random Forest: SMOTE, OOF, Feature Importance (Notebook) |
| Agentic Layer | Wren AI: 29 pipelines (text-to-SQL, correction, intent, chart) |
| Representation Layer | Wren UI: Next.js Chat, Modeling, Knowledge Management |

## 1.3. 6 Docker Containers

| wren-ui | 3000 | Next.js 14.2 | Giao diện chính: Chat, Modeling, Knowledge |
| --- | --- | --- | --- |
| wren-ai-service | 5555 | FastAPI | 29 AI pipelines + Gemini API integration |
| wren-engine | 8080 | MDL Compiler | Chuyển đổi MDL → SQL tối ưu |
| ibis-server | 8000 | Ibis Framework | Dịch SQL → T-SQL (cho MSSQL) |
| qdrant | 6333 | Vector DB | 6 collections: schema (52 docs), descriptions (17) |
| hr-sql-server | 1433 | SQL Server 2019 | HR Analytics database (35 tables) |

## 1.4. LLM & Embedder Configuration

LLM Model: gemini/gemini-2.5-flash (1M token context, temp=0)

Embedder: gemini-embedding-001 (768 dimensions)

LLM Provider: LiteLLM (abstraction layer)

Indexing: 29 AI pipelines (19 generation, 6 indexing, 4 retrieval)

API Key: AIzaSyDVw0VwiGkFc3kdbIeIOs_4qICd_Y9rSm4 (từ Google Cloud)

# 2. Link demo public và cách triển khai

## 2.1. Public Link (Cloudflare Tunnel)

Link demo hiện tại (thay đổi khi restart):

https://certification-lows-spy-tension.trycloudflare.com

Link này kết nối trực tiếp tới backend đang chạy, bao gồm:

Wren AI UI (Chat, Modeling, Knowledge)

Wren AI Service (29 AI pipelines + Gemini API)

Wren Engine + Ibis Server (SQL compilation + execution)

MSSQL Server (HR Analytics database)

Qdrant (Vector DB: 52 schema docs + 17 table descriptions)

## 2.2. Tạo lại Public Link (khi restart máy)

Khởi động Docker containers

Chờ tất cả containers healthy (~30 giây)

Tạo public tunnel bằng cloudflared

Copy link mới và chia sẻ cho team

# 3. Hướng dẫn cài đặt và chạy dự án

## 3.1. Yêu cầu hệ thống

Windows 10/11 với Docker Desktop

Docker Desktop (bật WSL2 integration)

SQL Server 2019+ hoặc dùng container MSSQL

Python 3.10+ (cho notebook)

Git để clone repo

## 3.2. Clone repo từ GitLab

git clone https://gitlab.com/boygia757-netizen/hr-ai-project.git

cd hr-ai-project

git checkout hr_domain_research

## 3.3. Khởi động Docker & Verify

Chạy: docker compose up -d

Chạy: docker ps (kiểm tra 6 containers UP)

Health check: Invoke-RestMethod http://localhost:5555/health

Mở UI: http://localhost:3000

# 4. Bảng PCCV (Project Completion Control Version)

Bảng PCCV liệt kê chi tiết 6 công việc chính của 5 thành viên trong 6 ngày (11-16/02/2026):

| STT | Công việc | Người phụ trách | Source code | Deep dive Q | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Infrastructure & Connectivity | Khải (K234060700) | 8 files | Q1-Q8 | Docx + Diagram + 5 Use Cases |
| 2 | Semantic Layer & Vector Store | Hân (K234060691) | 8 files | Q1-Q9 | Docx + Diagram + 5 Use Cases |
| 3 | Agentic Layer & Knowledge | Ninh (K234060716) | 11 files | Q1-Q9 | Docx + Diagram + 5 Use Cases |
| 4 | Business Analytics & Insights | Gia (K234060689) | 4 files | Q1-Q9 | Docx + Report + Slides |
| 5 | MLOps & Project Architecture | Uyên (K234060737) | 8 files | Q1-Q12 | Docx + 3 Diagrams + Slides |
| 6 | Through-back chung (Q&A) | Khải, Hân, Ninh | - | 8 Q chung | Docx hoàn chỉnh Q&A |

# 5. Phân công chi tiết theo từng thành viên

## 5.1. Khải (K234060700) — Infrastructure & Connectivity Owner

### I. Công việc chính

Chạy lại toàn bộ dự án với cấu hình hiện tại, đảm bảo 6 containers hoạt động ổn định.

Giải thích được vai trò từng container trong docker-compose.yaml: bootstrap, wren-engine, ibis-server, wren-ai-service, qdrant, wren-ui.

Định nghĩa 5 nghiệp vụ HR mới (Modeling + Relationship + SQL Pair + Instruction) và demo thành công trên Wren AI UI.

Show log realtime của 6 container khi 1 câu hỏi được gửi đi để chứng minh luồng dữ liệu.

### II. Deep dive questions (trả lời trong Docx)

Q1: Giải thích chi tiết luồng dữ liệu đi qua 6 container từ lúc user nhập câu hỏi đến lúc nhận kết quả?

Q2: Tại sao cần Ibis Server? Ibis đóng vai trò gì giữa MDL và Native SQL của MSSQL?

Q3: File ibisAdaptor.ts thực hiện những method nào để giao tiếp với Ibis container (query, dryPlan, metadata)?

Q4: File wren.py trong providers/engine thực hiện kết nối tới Wren Engine bằng cách nào (GraphQL mutation PreviewSql)?

Q5: Cấu hình .env gồm những biến môi trường nào? GEMINI_API_KEY được truyền vào container nào?

Q6: Bootstrap container làm gì? Tại sao nó chỉ chạy 1 lần rồi dừng?

Q7: Network "wren" trong docker-compose hoạt động thế nào để các container giao tiếp với nhau?

Q8: Khi ibis-server gặp lỗi kết nối đến MSSQL, log hiển thị ở đâu và cách debug?

### III. 5 nghiệp vụ HR cần cấu hình

1. Tính tổng quỹ lương theo phòng ban: Modeling + Relationship: Tạo calculated field tổng lương, Relationship: Employee_Profile → Department

2. Nhân viên > 10 năm chưa thăng chức: SQL Pair + Instruction: years_at_company > 10 AND years_since_last_promotion > 5

3. So sánh tỷ lệ nghỉ việc: làm thêm giờ vs không: SQL Pair: GROUP BY OverTime, HAVING Attrition prediction

4. Nhân viên lương bất thường so với phòng ban: Instruction: "Bất thường" = chênh lệch > 1.5 độ lệch chuẩn

5. Báo cáo tổng hợp (tổng NV, số nghỉ việc dự báo, tỷ lệ churn): SQL Pair tổng hợp: Multi-table aggregation

### IV. Source code bắt buộc đọc

WrenAI/docker/docker-compose.yaml (~120 dòng)

WrenAI/docker/.env (các biến môi trường)

WrenAI/docker/config.yaml (cấu hình 29 pipelines)

WrenAI/wren-ui/src/apollo/server/adaptors/ibisAdaptor.ts (658 dòng)

WrenAI/wren-ai-service/src/providers/engine/wren.py (351 dòng)

WrenAI/wren-ai-service/src/__main__.py (101 dòng)

WrenAI/wren-ai-service/src/globals.py (341 dòng)

WrenAI/docker/bootstrap/init.sh

## 5.2. Hân (K234060691) — Semantic Layer & Vector Store Specialist

### I. Công việc chính

Chạy lại toàn bộ dự án, đảm bảo deploy thành công (Qdrant index db_schema = 52 documents).

Tạo 5 Relationships phức tạp trong Wren UI (VD: Self-join, Multi-hop join, Calculated field).

Tạo 5 Calculated Fields mới (VD: Age_Group, Salary_Range, Tenure_Category).

Kiểm tra vector hóa Description vào Qdrant bằng cách gọi API localhost:6333.

Định nghĩa 5 nghiệp vụ HR mới và demo thành công.

### II. Deep dive questions (trả lời trong Docx)

Q1: Semantic Layer giải quyết bài toán gì cho Text-to-SQL mà Raw Schema không làm được?

Q2: MDL (Model Definition Language) gồm những concepts nào (model, column, relationship, metric, view)?

Q3: File db_schema.py trong pipelines/indexing thực hiện vector hóa schema bằng cách nào? Mỗi document chứa những gì?

Q4: File db_schema_retrieval.py thực hiện retrieval 2 pha như thế nào (Table retrieval + Column selection)?

Q5: Qdrant lưu trữ những collection nào? Mỗi collection có bao nhiêu documents?

Q6: Cosine similarity được sử dụng như thế nào để tìm bảng liên quan nhất?

Q7: Làm sao AI biết "Attrition = Yes" nghĩa là "Nghỉ việc"? Vai trò của Description và Alias?

Q8: Khi nào cần recreate_index = true và khi nào đặt false? Ảnh hưởng thế nào đến thời gian deploy?

Q9: Context nào cần cung cấp cho AI để nó hiểu quy trình nghiệp vụ HR?

### III. 5 nghiệp vụ HR cần cấu hình

1. Phân nhóm nhân viên theo độ tuổi: Calculated field: Age_Group = CASE WHEN age < 30 THEN "Young" ...

2. So sánh lương với trung bình phòng ban: Relationship + Calculated field: Salary_vs_DeptAvg

3. Nhân viên undervalued (kinh nghiệm cao, level thấp): Instruction: total_working_years > 10 AND job_level <= 2

4. Work-life balance vs attrition theo phòng ban: SQL Pair: Multi-table join + GROUP BY

5. High Performer at Risk: SQL Pair: performance_rating >= 3 AND risk_level IN ("High","Critical")

### IV. Source code bắt buộc đọc

WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/indexing/db_schema.py (393 dòng)

WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/retrieval/db_schema_retrieval.py (520 dòng)

WrenAI/wren-ai-service/src/providers/document_store/qdrant.py (441 dòng)

WrenAI/wren-ai-service/src/providers/embedder/litellm.py (202 dòng)

WrenAI/wren-mdl/mdl.schema.json (472 dòng)

WrenAI/wren-ui/src/utils/modelingHelper.ts (80 dòng)

WrenAI/wren-ui/src/pages/modeling.tsx

WrenAI/wren-ui/src/pages/setup/relationships.tsx

## 5.3. Ninh (K234060716) — Agentic Layer & Knowledge Engineer

### I. Công việc chính

Chạy lại toàn bộ dự án, kiểm tra pipeline Text-to-SQL hoạt động đúng.

Thêm 5 SQL Pairs mới (dạy AI các câu hỏi khó/lắt léo của HR).

Thêm 5 Instructions mới (quy tắc nghiệp vụ: VD "Luôn lọc nhân viên Active").

Tinh chỉnh config.yaml (temperature, max_tokens) để câu trả lời ổn định.

Demo: hỏi câu hỏi mơ hồ và hệ thống phải tự dùng Instruction để định nghĩa và query đúng.

### II. Deep dive questions (trả lời trong Docx)

Q1: File sql_generation.py tổ chức Hamilton DAG gồm những node nào (prompt, generate, post_process)?

Q2: Prompt gửi sang Gemini được cấu tạo từ những thành phần nào (System + Schema + Few-shot + Instructions + User Question)?

Q3: Cơ chế tự sửa lỗi (Self-Correction) trong sql_correction.py hoạt động như thế nào?

Q4: Intent Classification phân loại câu hỏi thành những loại nào (4 loại)?

Q5: SQL Pairs được quản lý qua API nào? Quy trình từ lúc thêm đến lúc ảnh hưởng kết quả?

Q6: Instructions chia thành 2 loại nào (isGlobal: true/false)? Cho ví dụ cụ thể.

Q7: LiteLLM đóng vai trò gì? Tại sao dùng prefix "gemini/" thay vì gọi trực tiếp Gemini API?

Q8: Chart generation pipeline tạo biểu đồ Vega-Lite như thế nào?

Q9: Làm sao bảo mật thông tin nhân viên khi query qua LLM (chỉ gửi Metadata, không gửi Raw Data)?

### III. 5 nghiệp vụ HR cần cấu hình

1. Top 5 nhân viên có nguy cơ nghỉ việc cao nhất: SQL Pair: CTE + ROW_NUMBER + risk_level

2. Nhân viên có điểm burnout nguy hiểm: SQL Pair + Instruction: Công thức burnout = overtime*3 + business_travel*2 + years_since_last_promotion*1.5

3. Lọc mặc định theo risk_level High/Critical: Instruction (Global): "Khi hỏi về rủi ro, mặc định chỉ hiển thị High hoặc Critical"

4. So sánh tỷ lệ nghỉ việc dự báo giữa các job_role: SQL Pair: Multi-group aggregation

5. Mặc định sử dụng monthly_income cho lương: Instruction (Global): "Luôn dùng monthly_income, không dùng daily_rate"

### IV. Source code bắt buộc đọc

WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/generation/sql_generation.py (234 dòng)

WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/generation/sql_correction.py (201 dòng)

WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/generation/intent_classification.py (401 dòng)

WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/generation/chart_generation.py

WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/generation/sql_answer.py

WrenAI/wren-ai-service/src/providers/llm/litellm.py (167 dòng)

WrenAI/docker/config.yaml (cấu hình temperature, max_tokens)

WrenAI/wren-ai-service/src/config.py (122 dòng)

WrenAI/wren-ai-service/src/web/v1/routers/ask.py (80 dòng)

WrenAI/wren-ui/src/pages/knowledge/question-sql-pairs.tsx

WrenAI/wren-ui/src/pages/knowledge/instructions.tsx

## 5.4. Gia (K234060689) — Business Insights Analyst

### I. Công việc chính

Giải thích từng cell trong Notebook (18 cells: input, output, công thức, thư viện)

Trích xuất Business Insights từ Feature Importance và Model Performance

Tạo biểu đồ: Feature Importance (bar), Correlation Heatmap, Risk Distribution

Viết Report phân tích chi tiết HR analytics (Q1-Q9)

Chuẩn bị slide trình bày Business Insights (5-7 slides)

### II. Deep dive questions (trả lời trong Docx)

Q1: Insight từ feature importance giúp gì cho HR Director ra quyết định chiến lược?

Q2: Chi phí thay thế 1 nhân sự là bao nhiêu? (Tìm số liệu SHRM, Gallup, Deloitte)

Q3: Data Leakage là gì? Tại sao tách Train/Test bình thường lại sai?

Q4: OOF (Out-of-Fold) giúp mô phỏng Production như thế nào?

Q5: Chỉ số Recall quan trọng hơn Precision không? Tại sao?

Q6: SMOTE hoạt động thế nào? Tại sao cần xử lý mất cân bằng dữ liệu?

Q7: Random Forest Classifier được chọn vì lý do gì? So sánh với Logistic Regression và XGBoost.

Q8: Các hyperparameters (n_estimators=300, max_depth=15, class_weight="balanced") có ý nghĩa gì?

Q9: Thang đo rủi ro (Low, Medium, High, Critical) xây dựng dựa trên cơ sở nào?

### III. Source code bắt buộc đọc

notebooks/HR_Analytics_Project_Final.ipynb (18 cells)

notebooks/WA_Fn-UseC_-HR-Employee-Attrition.csv (35 features, 1470 rows)

legacy/init-db.sql (178 dòng — bảng hr_training_data)

legacy/create_actionable_views.sql (33 dòng — VIEW v_employee_actionable_insights)

### IV. Deliverables

Docx Report trả lời Q1-Q9 (có biểu đồ, số liệu, dẫn chứng)

Giải thích từng cell notebook (cell 1-18)

Biểu đồ feature importance (bar chart), correlation heatmap

Bảng phân tích Risk theo Department

Slide trình bày Business Insights (5-7 slides)

## 5.5. Uyên (K234060737) — MLOps Engineer & Project Architect

### I. Công việc chính

Vẽ sơ đồ Cây Dự Án (Project Anatomy) — 3 layers

Vẽ sơ đồ Data Flow end-to-end (từ SQL Server → AI Pipeline → UI)

Vẽ sơ đồ MLOps Workflow (monitoring, retraining, data validation)

Viết Docx tổng quan giải thích architecture cốt lõi

Chuẩn bị slide trình bày tổng quan dự án (7-10 slides)

### II. Deep dive questions (trả lời trong Docx)

Q1: Mục tiêu cốt lõi của dự án? Chuyển đổi HR Thụ động → Chủ động?

Q2: Dân chủ hóa dữ liệu (Data Democratization) nghĩa là gì?

Q3: Tại sao bảo mật quan trọng? Chỉ gửi Metadata cho LLM?

Q4: Luồng ETL hoạt động cụ thể như thế nào?

Q5: Model Drift là gì? Khi nào cần Retrain?

Q6: Data Validation chống "Garbage in, Garbage out"?

Q7: Trigger logic: Tại sao chạy theo tháng?

Q8: Giám sát phân phối dữ liệu (Monitoring)?

Q9: Human-in-the-loop: AI hỗ trợ hay thay thế HR Director?

Q10: Production Tools: Notebook → Apache Airflow / SQL Server Agent Job?

Q11: Tại sao nên dùng Local LLM (Ollama) thay vì Cloud API?

Q12: Giá trị Email Insight và HTML Report?

### III. Source code bắt buộc đọc

Toàn bộ cấu trúc thư mục repo (folder structure)

legacy/init-db.sql (178 dòng)

legacy/create_actionable_views.sql (33 dòng)

legacy/setup_db_mail_template.sql (74 dòng — Database Mail, Gmail SMTP)

notebooks/HR_Analytics_Project_Final.ipynb (luồng ETL + ML)

WrenAI/docker/docker-compose.yaml (6 services overview)

WrenAI/docker/config.yaml (LLM, Embedder, Qdrant)

HR_Analytics.bak (SQL Server backup file)

### IV. Deliverables

Docx trả lời Q1-Q12 (có sơ đồ minh họa)

Sơ đồ Cây Dự Án (Project Anatomy) — 3 layers

Sơ đồ Data Flow end-to-end

Sơ đồ MLOps Workflow

Slide trình bày tổng quan dự án (7-10 slides)

Bảng PCCV hoàn chỉnh (Excel)

# 6. Through-back chung (Q&A Showcase) — Khải, Hân, Ninh

Tất cả 3 thành viên (Khải, Hân, Ninh) cùng nghiên cứu và chuẩn bị trả lời các câu hỏi sau trong buổi showcase:

Tại sao chọn Wren AI thay vì LangChain SQL Agent hoặc LlamaIndex? Wren AI có gì khác biệt?

Semantic Layer giải quyết bài toán gì cho Text-to-SQL mà các giải pháp khác không có?

Làm sao để bảo mật thông tin nhân viên khi query qua LLM? Chỉ gửi Metadata hay gửi cả Raw Data?

Các tính năng chính của Wren AI là gì, sắp xếp trong folder nào, chạy class chính nào?

Làm sao kết nối được tới SQL Server qua gì (Ibis Server, Connection String)?

Kiến trúc 4 layer (Data, Semantic, Agentic, Representation) hoạt động ra sao?

Context nào cần cung cấp cho AI để nó hiểu quy trình nghiệp vụ HR?

Hệ thống có thể scale cho dataset lớn hơn (10K+ employees) không? Cần nâng cấp gì?

Phân công cụ thể:

| Khải | Q1, Q4, Q5, Q6 (Kiến trúc + Infrastructure) |
| --- | --- |
| Hân | Q2, Q7 (Semantic Layer + Context) |
| Ninh | Q3, Q8 (Bảo mật + Scale) |

# 7. Hướng dẫn cấu hình 5 nghiệp vụ HR trên Wren AI UI

## 7.1. Cách tạo Relationship (cho Khải, Hân)

Mở Wren AI UI → tab Modeling

Click vào model cần tạo relationship (VD: Employee_Profile)

Click Add Relationship

Chọn model liên kết (VD: Department)

Chọn Join Type: MANY_TO_ONE

Chọn Join Column: Employee_Profile.department → Department.department_name

Click Save → Click Deploy (góc trên phải) để sync vào AI

## 7.2. Cách tạo Calculated Field (cho Khải, Hân)

Mở Modeling → Chọn model (VD: Employee_Profile)

Click Add Calculated Field

Nhập tên: VD Age_Group

Nhập biểu thức SQL: CASE WHEN age < 30 THEN "Young" WHEN age < 45 THEN "Mid" ELSE "Senior" END

Chọn data type: VARCHAR

Click Save → Deploy

## 7.3. Cách thêm SQL Pair (cho Ninh)

Mở Knowledge tab → Question SQL Pairs

Click + Add SQL Pair

Nhập Question: "Top 5 nhân viên có nguy cơ nghỉ việc cao nhất tháng này"

Nhập SQL: SELECT TOP 5 ... JOIN ... WHERE risk_level IN ("High", "Critical") ORDER BY probability_score DESC

Click Save → Hệ thống tự động vector hóa và lưu vào Qdrant

## 7.4. Cách thêm Instruction (cho Ninh)

Mở Knowledge tab → Instructions

Click + Add Instruction

Nhập Instruction: "Khi hỏi về rủi ro nghỉ việc, mặc định chỉ hiển thị nhân viên có risk_level là High hoặc Critical"

Chọn Type: Global (áp dụng cho mọi câu hỏi)

Click Save → Deploy

# 8. Hướng dẫn test demo performance

## 8.1. Test trên Public Link

Mở link: https://certification-lows-spy-tension.trycloudflare.com

Click + New để tạo thread mới

Nhập câu hỏi test cho từng nghiệp vụ:

### ✓ Test Khải (Infrastructure):

Tổng quỹ lương của từng phòng ban là bao nhiêu?

Nhân viên nào có thời gian làm việc > 10 năm nhưng chưa được thăng chức?

So sánh tỷ lệ nghỉ việc giữa nhân viên làm thêm giờ và không làm thêm giờ

### ✓ Test Hân (Semantic Layer):

Phân nhóm nhân viên theo độ tuổi và tỷ lệ nghỉ việc của từng nhóm?

Nhân viên nào có lương thấp hơn trung bình phòng ban?

Danh sách High Performer at Risk?

### ✓ Test Ninh (Agentic Layer):

Top 5 nhân viên có nguy cơ nghỉ việc cao nhất?

Nhân viên nào có điểm burnout nguy hiểm?

So sánh tỷ lệ nghỉ việc dự báo giữa các job role?

## 8.2. Kiểm tra performance

View SQL tab: SQL sinh ra có đúng logic không?

Chart tab: Biểu đồ có hiển thị đúng dữ liệu không?

Answer tab: Câu trả lời có chính xác, có insights không?

Answer preparation steps: Kiểm tra AI đi qua bao nhiêu bước (thường 3 steps)

# 9. Yêu cầu đầu ra (Deliverables)

## 9.1. Khải, Hân, Ninh (AI Engineering)

| Docx Deep Dive | Trả lời tất cả deep dive questions (Q1-Q8/Q9), dẫn chứng source code, số dòng |
| --- | --- |
| 5 nghiệp vụ HR | Cấu hình trên Wren AI UI, chụp screenshot kết quả |
| Sơ đồ kỹ thuật | Kiến trúc, pipeline, indexing flow (draw.io / Mermaid) |
| Demo live | Hỏi câu hỏi trên public link, show kết quả |
| Through-back Q&A | Chuẩn bị trả lời 8 câu hỏi vấn đáp showcase |

## 9.2. Gia (Business Analytics)

| Docx Report | Trả lời Q1-Q9, biểu đồ, số liệu, dẫn chứng |
| --- | --- |
| Giải thích Notebook | Cell 1-18: mục đích, input, output, thư viện |
| Biểu đồ | Feature importance, correlation heatmap, Risk by Department |
| Slide | Business Insights (5-7 slides) |

## 9.3. Uyên (MLOps & Architecture)

| Docx Tổng quan | Trả lời Q1-Q12, dẫn chứng file repo, giải thích architecture |
| --- | --- |
| 3 Sơ đồ | Cây Dự Án, Data Flow, MLOps Workflow |
| Slide | Tổng quan dự án (7-10 slides) |
| Bảng PCCV | File Excel PCCV_HR_Analytics_v3.xlsx hoàn chỉnh |

# 10. Timeline, Checklist & Submission

## 10.1. Timeline chi tiết (11/02 - 16/02/2026)

| 11/02 (T3) | Nhận tài liệu, clone repo, chạy dự án | Tất cả | ☐ Repo chạy thành công |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/02 (T4) | Đọc source code theo phân công | Tất cả | ☐ Ghi chú cá nhân |
| 13/02 (T5) | Cấu hình 5 nghiệp vụ HR, test trên UI | Khải, Hân, Ninh | ☐ 5 nghiệp vụ active |
| 13/02 (T5) | Giải thích notebook, tạo biểu đồ | Gia | ☐ Draft report + biểu đồ |
| 13/02 (T5) | Vẽ sơ đồ, viết phần tổng quan | Uyên | ☐ Draft 3 sơ đồ |
| 14/02 (T6) | Viết Docx deep dive, Through-back prep | Tất cả | ☐ Draft Docx hoàn chỉnh |
| 15/02 (T7) | Hoàn thiện Docx, tạo Slide, review chéo | Tất cả | ☐ Docx + Slide final |
| 16/02 (CN) | Push deliverables lên GitLab, dry run showcase | Tất cả | ☐ Tất cả trên GitLab |

## 10.2. Submission Format

Mỗi thành viên tạo 1 folder với tên {Tên_người} chứa:

Docx Deep Dive (Q&A + trích dẫn source code + biểu đồ + screenshot)

5 nghiệp vụ HR screenshots

Sơ đồ kỹ thuật (draw.io / Mermaid / PNG)

Slide PowerPoint (nếu có)

Source code notes (các file source code được đọc, ghi chú quan trọng)

Push tất cả lên GitLab branch: hr_domain_research bằng lệnh:

git add . && git commit -m "Deliverables: [Tên_người] Q&A + Use Cases" && git push

## 10.3. Evaluation Criteria

| Chính xác (Accuracy) | 100%: Deep dive questions trả lời đúng, dẫn chứng source code chính xác |
| --- | --- |
| Insight (Insights) | 100%: Giải thích tại sao, không chỉ cơ chế, kết nối với bài toán HR |
| Trình bày (Presentation) | 100%: Docx rõ ràng, sơ đồ đẹp, slide chuyên nghiệp |
| Collaboration | 100%: Through-back chung được chuẩn bị kỹ lưỡng |

# LIÊN HỆ & HỖ TRỢ

GitLab Repository: https://gitlab.com/boygia757-netizen/hr-ai-project

Branch: hr_domain_research

Public Demo Link: https://certification-lows-spy-tension.trycloudflare.com

Local UI URL: http://localhost:3000

AI Service Health: http://localhost:5555/health

Qdrant Dashboard: http://localhost:6333/dashboard

Hướng dẫn bổ sung: HUONG_DAN_TEAM_DEV.md (trong repo)

Tài liệu này được tạo tự động ngày 11/02/2026 18:32:56